进展报告

为确保“科创中国”绿色勘查与智慧矿山服务团的服务成效，根据安排，西安矿产中心对标对表服务要求，2025年相关进展如下：

一、在新疆克州哈拉峻乡开展了金多金属矿调查评价项目。一是发现锰矿（化）点2处，铅锌银金矿（化）点2处，预计提交找矿靶区2处；二是在区内发现金伯利岩岩脉；三是区域上石炭统喀拉治尔加组中分布的灰黑色杏仁状玄武岩具有寻找钛磁铁矿的潜力。

二、在西昆仑郎库里一带开展了1∶5万地球化学调查。一是系统开展阔克吉勒嘎金矿、木吉锰矿、卡拉玛铜矿等典型矿床研究，明确了区内的含矿层位，并初步评价了含矿性；二是圈定了金、铜、锰等元素的数十处单元素异常及十余处综合异常；三是初步圈定了金、铜、锰找矿靶区4处，铜矿化蚀变带1条，锰矿体1条。

- 三、在新疆若羌县帕夏拉依档一带开展了萤石、锂矿产调查评价。完成J45E011018幅1：5万矿产专项地质填图工作，提交钛铁矿找矿靶区1处，提交爱心沟、三熊沟萤石找矿靶区2处，大型萤石矿产地1处。

- 四、在新疆阿克苏地区派出十余人开展了农垦六团幅（K44E019010）、堤根幅（K44E019011）等七幅1:5万水文地质调查、地下水位统测、地表水-地下水样品以及H-O同位素样品采集等工作，编制了1:5万水文地质图及图幅说明书，大致掌握区域水文地质条件、地下水流场特征，初步分析了阿克苏河流域地表水和地下水转换关系。